招标编号:21124325090460-2

山东钢铁集团日照有限公司

炼铁厂1#5100m3高炉炉缸优化改造项目

施工总承包招标二次公告

山东钢铁集团日照有限公司

2025年10月

致潜在投标人：

山东钢铁集团日照有限公司现拟就炼铁厂1#5100m3高炉炉缸优化改造项目施工总承包进行招标采购。相关事宜公告如下，欢迎符合条件的投标人参加本次招标。

一、招标条件

招标人单位名称：山东钢铁集团日照有限公司

招标人项目名称：炼铁厂1#5100m3高炉炉缸优化改造项目施工总承包

项目资金来源：自筹，项目出资比例：100%。

该项目已具备招标条件，现对项目进行公开招标。

建设地点:采购人工厂所在地（日照市岚山工业园区山东钢铁集团日照有限公司）。

二、招标范围及内容

1.招标范围及内容：炼铁厂1#5100m3高炉炉缸维护项目，拟不放残铁高炉降料面休风后直接打水凉炉清理炉缸，施工总承包包括:包括高炉停炉后开设出料通道清理炉缸、炉缸耐材重新砌筑、炉缸及炉身部分冷却壁改造、炉缸第4层炭砖及以上的柔性热电偶改为直插式电偶、炉身6～15段冷却壁间的联络管增加直通球阀、更换6～19段冷却壁所有金属软管、冷却壁进出水管安装智能检漏装置、炉顶煤气封罩安装雷达扫描装置、以及上述维护项目相关的施工措施等。

2.工期：高炉炉缸维护项目停炉总时间为52.5天（从降料面休风到高炉开炉复风）。详按招标人要求，见技术文件。

三、投标人资格要求

本次招标资格审查采取后审方式。投标人不符合以下条件之一的，资格审查将被否决，不再进入下一阶段的评审：

（1）投标单位为独立法人、不接受联合体投标；

（2）投标单位须具备冶金工程施工总承包特级资质（有效期内及相应证明），同时具有有效的安全生产许可证；

（3）投标单位须具有一份2010年以来（以合同签署时间为准）炉容4000m3及以上高炉本体新建或大中修改造业绩（必须含炉缸耐材砌筑）。

（4）投标单位承诺工期超过52.5天视为无效投标。

四、投标人须知

1.投标文件中需提供2010年以来所有符合要求的业绩（合同或技术协议必须明确炉容4000m3及以上高炉本体部分施工新建或大中修改造业绩（含炉缸耐材砌筑），投标单位业绩重复的以与业主单位签订合同为准）（最多提供10份），业绩需提供加盖公章的项目合同复印件（至少要包括：合同双方主体的基本信息页，施工工作内容、合同签字页、合同签署时间等），提供业绩复印件顺序应与业绩列表顺序一致。以上资料在投标时需提供合同原件备查。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，需提供近两年（若成立不足两年，则提供成立至今）经会计师事务所审计的审计报告和最新一期的财务会计报表，至少包括财务审计报告签字页、资产负债表、现金流量表、利润表。

3.投标人须遵守国家有关法律、法规，无重大违法行为。

4.招标人在使用投标人提供的服务时，不存在任何已知的不合法的情形，也不存在任何已知的与第三方专利权、著作权、商标权或工业设计权相关的任何争议。如果有任何因招标人使用投标人提供的服务而提起的侵权指控，投标人依法承担全部责任。

5.有效业绩的数量和质量，将转化成评审赋分的分值，投标人怠于提供，将影响本次得分，后果自负。

6.项目经理：具有注册一级建造师资格，具有相关专业高级职称以上，具有有效的安全生产考核合格证书[B本]，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理（提供证明材料或承诺）；提供近六个月内不少于连续3个月的投标人为其缴纳社保的记录。

7.技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，并且具有相关专业高级职称以上，并提供近六个月内不少于连续3个月的投标人为其缴纳社保的记录。

8.项目经理班子人员应是投标人本单位人员，并提供相应的证明和证件。

9.安全管理人员要求：配备持有符合山钢日照公司管理要求的安全管理资格证的专职安全管理人员，煤气区域全程在现场进行安全监督管理工作。

投标人不按须知要求投标或提供资料，评标委员会将做出不利于投标人的评审。招标人有权对投标人资质、业绩、供货能力等相关资料的真实性和有效性进行市场调研和实地考察，一经发现投标人有弄虚作假的行为，有权做废标或取消中标资格处理，并将依照有关法律法规、公司内部管理文件和招标文件规定严肃处理，且投标保证金有权不予返还。

五、公告及投标报名时间（一次报名仍有效）

2025年10月11日至2025年 10月20日。

六、投标文件递交，投标截止时间（开标时间）及开标地点

1.投标文件递交的截止时间（称投标截止时间、开标时间）：

2025年11月3日9时0分0秒，投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

2.文件递交

通过山东钢铁集团有限公司采购与拍卖信息管理平台（http://bams.shansteelgroup.com）递交电子投标文件。

3.开标方式

投标人不需到招标人现场。

开标当日，投标人应安排有关商务及技术等人员登陆http://bams.shansteelgroup.com，进入开标大厅等待开标及做好随时进行澄清、答疑准备，请保持网络及电话畅通，以便及时进行澄清、答疑等环节。若评标委员会发出需澄清、答疑等要求，答复时间超出30分钟，则视为不响应，招标人有权做出不利于投标人的判断。需要延长或缩短答疑时间的视开标情况另行通知。

七、踏勘：不组织

八、投标报名及招标文件的获取方式

本次招标采用网上报名方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：http://bams.shansteelgroup.com注册报名, 首次参与招标的投标人需在平台注册，注册时请参照网站首页的《使用帮助》，用户注册成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示（无需理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示），报名成功后再按本公告要求交费即可（必须先报名再交费）；投标人交纳标书费后，招标人财务在2个工作日内确认，确认后投标人可直接用注册的账户和密码从网上下载招标文件，期间如有疑问请咨询0633-792901）。

九、标书费及投标保证金（一次缴纳仍有效）

本次招标项目标书费400元（人民币）。

投标保证金30万元（人民币）（大写：叁拾万元整）

户名：山东钢铁集团日照有限公司

账号：406899991010003032368

开户行：交通银行股份有限公司日照分行

行号：301473200013

注：

1.标书费、投标保证金均不能通过个人账户打款，必须从投标人账户电汇或转账到招标人投标保证金收款账户(汇错账户将原路径退回，不予受理)。

2.标书费不再开具收据，日照公司开具电子增值税专用发票并发送至供应商邮箱。（供应商必须认真填写投标人信息表（详见招标文件附录12），必须确保信息准确。）

3.交款时，标书费、投标保证金必须分开缴纳，不能合并一笔支付。并必须注明投标项目（如有分包的须注明包号）；否则，招标人有权不予确认，由此引起的后果由潜在投标人承担。

4. 在书面合同签订后向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。期间谢绝电话咨询退还事宜；已交纳投标保证金，因故未投标的，请将投标保证金回执单扫描件及退换理由发至邮箱sdgtrz@163.com告知，并在邮件“主题”处写明：投标保证金+****项目（未投标）+****单位+联系人+联系方式,在收到邮件后招标人会及时回复。

十、招标文件澄清

投标人要求招标人对招标文件答疑的，应在投标截止时间10日（依法必招）前向招标人提出，澄清邮箱：sdgtrz@163.com，同时向该邮箱发送PDF版和word版澄清问题文件。澄清在邮件 “主题”处应注明：澄清+****项目+****单位+联系人+联系方式，不按要求注明信息的，招标人有权作未收到澄清要求文件处理。招标人在投标截止日前5日（依法必招）答复，答复不说明问题来源。

请潜在投标人每日登陆http://bams.shansteelgroup.com，用注册的用户名查找是否有招标澄清或补充文件及现场澄清通知等信息，招标人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由潜在投标人承担。

十一、招标人联系地址、联系人及联系方式

联系地址：山东钢铁日照公司办公楼（百度地图可查）-餐饮中心A区三楼201室（日照市东港区临钢路1号）

咨询时间：

工作日 上午：9:00-11:30      下午：14:00-16:30

| 序号 | 业务 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书费 | 刘女士 | 0633-7920901 |
| 2 | 保证金 | 金先生 | 0633-7927657 |
| 3 | 投标技术咨询 | 胡先生/女士 | 18816336219 |
| 4 | 投标商务咨询 | 张先生/女士 | 0633-7920287 |
| 5 | 网站技术员 |  | 0633-7920020 0531-67606687 |
| 6 | 其他咨询 |  | 0633-7920935 |
| 7 | 监督 |  | 0633-7927999 |
| 8 | 澄清邮箱 |  | sdgtrz@163.com |
| 9 | 投诉邮箱 |  | sdgtrzjd@163.com |