第一部分 竞价采购公告

山信软件股份有限公司商务中心现对基于视觉模型的机器人辅助一键精炼改造项目施工LD26210采购项目进行竞价，欢迎有符合条件的潜在供应商参加报价。

一、采购项目名称：基于视觉模型的机器人辅助一键精炼改造项目施工LD26210

二、采购项目编号：19185226021088

三、采购内容：详见附件“竞价明细表”。

响应供应商成交后必须按照采购文件、施工图纸及国家现行施工验收规范进行施工，并对施工质量负全部责任。如施工质量验收不合格，成交供应商须在采购人要求的期限内无条件进行整改或返工，直至工程质量完全符合要求并通过最终验收为止，由此产生的一切费用和风险由供应商承担。

包件划分：   包。

- 四、供应商资格：

- （1）供应商应为中华人民共和国境内依法成立具有独立的法人资格、具有独立承担民事责任的能力。

- （2）具有履行合同所必需的设备和服务能力。

（3）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，未处于财产被接管或冻结、责令停业状态；2023年1月1日至今在经营活动中无重大违法、违规行为的声明。

（4）施工资质：响应商须具有建筑工程施工资质三级及三级以上资质，同时须具有有效安全生产许可证。施工人员要求：施工人员必须具有安全员证，根据采购人的现场作业需求，提供现场作业涉及到的特种作业证，成交后，响应商须为现场施工人员购买意外伤害保险。

（5）供应商不得存在下列情形之一：

①与采购人存在利害关系且可能影响采购活动公正性；②与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；③与本采购项目的其他供应商存在控股、管理关系。同一法人机构与其任何分支机构（或同一法人机构的不同分支机构）不得同时参加本项目进行竞价活动。④存在其他违反法律法规、职业道德的情形的；⑤被山东钢铁集团有限公司及权属单位列入合作异常名录的。

- （6）本项目不接受联合体报价。

- 六、获取采购文件

采购文件每件售价   0  元，供应商报名后无需缴费，自行下载采购文件，报名截止时间详见山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（简称：山钢招采平台）（http://bams.shansteelgroup.com）。

七、竞价响应文件的递交及形式

响应文件编制：网上报价、平台上传盖章扫描版响应文件，网上上传响应文件的截止时间（评审时间）详见山钢招采平台，对逾期上传或未上传的，不予受理。

八、联系方式：

采购人：山信软件股份有限公司商务中心

地  址： 济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼

联系人：鲍广荣/贺晓雪  0531-76923296  67606213

电子邮箱：s56054@shansteelgroup.com /s56053@shansteelgroup.com

商务联系人：孙工，联系方式：0531-67606239

技术联系人：详见询价明细表。

合同买方：

【 】山信软件股份有限公司

【√ 】莱芜钢铁集团电子有限公司

九、发布媒体

山东钢铁集团有限公司招标采购与拍卖管理信息平台（http://bams.shansteelgroup.com）。

山信软件股份有限公司商务中心

2026年2月11日

附件                                                 竞价明细表

| 序号 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 工期 | 使用地点 | 制造商名称（型规如有变更请注明） | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电气仪表及网络施工 |  | 宗 | 1 | 2026-3-13 | 莱钢 |  | 技术联系人：展杰：联系方式13963450172： |
| 合计 | 人民币大写： 小写： |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注:报价为人民币，含9%增值税率，报价包含材料费、运保费、包装费、现场施工服务费、税费等全部费用，在报价表内未明确列述的项目费用应视为包括在其他项目报价内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

施工明细表

| 序号 | 施工名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 重量（单重）kg | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机器人及底座安装 | ABB4600 | 台 | 2 | 525 | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定。 |
| 2 | PLC柜 | 1800*1600*800（高*宽*深） | 面 | 2 | 200 | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 3 | 破样装置 | 2200X1500X1400（高*宽*深） | 台 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 4 | 料棒存放架 | 1500X900X800（高*宽*深） | 个 | 2 | 250 | 莱钢电子提供主材。搬运、装卸、安装固定 |
| 5 | 平台扩建 | 平台外扩约宽1.1m，长8m，需使用吊车作业。已有部分机器人（配底座）和设备安装位置加固。已有围栏移位固定。 | ㎡ | 20 |  | 莱钢电子提供型材等加工材料。施工方搬运、装卸、平台焊接制作、安装固定、刷漆。 |
| 6 | 精炼炉外自动门改造 | 炉门向LF钢包方向移动80cm,安装气缸。需使用吊车作业。 | 个 | 2 |  | 莱钢电子提供气缸。施工方安装、改造、固定 |
| 7 | 沾渣枪放置台 | 1300X500X900 | 个 | 2 | 50 | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 8 | 触屏操作箱 |  | 个 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 9 | 机械测温枪前端设备安装 | 接线枪测温枪头、沾渣枪头、取样枪头固定 | 个 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定、敷设线缆 |
| 10 | 吹氩工位净空传感器安装 | 吹氩工位净空传感器安装固定 | 个 | 2 | 15 | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 11 | lf 氩气观测设备安装 | 吹氩工位净空传感器安装、固定、 | 个 | 2 | 50 | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定、敷管敷线 |
| 12 | 防护围栏及安全门锁 | 4个安全门（门锁）、8个立柱 | 套 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 13 | 信号线缆敷设 | 4*1.5 | 米 | 1600 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、敷设 |
| 14 | 信号线缆敷设 | 10*1.5 | 米 | 200 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、敷设 |
| 15 | 光缆敷设 | 单模8芯铠装GYTA53-8B1.3 | 米 | 800 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、敷设 |
| 16 | 电源线缆敷设 | 4*10 | 米 | 200 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、敷设 |
| 17 | 电缆桥架 | 200*100 | 米 | 100 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 18 | 钢管敷设 |  | 米 | 100 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 19 | 防火封堵 |  | 套 | 2 |  | 施工方提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 20 | 电极PLC柜 | 2200*800*600 | 台 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 21 | 电压检测箱 | 600*600*300 | 个 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 22 | 电流箱 | 300*400*200 | 个 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |
| 23 | 声呐箱 | 300*400*200 | 个 | 2 |  | 莱钢电子提供主材。施工方搬运、装卸、安装固定 |

报价说明：

1、报价为含税价9%。

2、作业涉及到的特种作业证要齐全（主要包含电焊、高处、低压电工、指吊证，必须有人同时有电焊和高处作业证）。

3、响应商要现场勘察，充分考虑现场施工量，施工量不予重新追加。

4、主材槽钢、金属软管、手阀、连接件等均由响应商提供。

5、响应商负责招标方供应的设备、材料的倒运工作。

6、该施工项目中所需电缆牌、线号管、扎带、胶布等现场施工辅材均由响应商自行购买，现场施工辅材不局限于上述材料。

7、漆面受损后需按照原有漆色进行补漆。

8、响应商负责施工现场的整理和清理工作，做到及时处理。