竞争性谈判公告

1.采购条件

本山东金岭矿业股份有限公司汽运物流车场优化改造设计采购项目，采购人为山东金岭矿业股份有限公司，采购项目资金来自企业自筹，出资比例100%。该项目已具备采购条件，现对该项目进行竞争性谈判采购。

2.项目内容：

2.1项目概况：山东金岭矿业股份有限公司铁路专用线已正式开通运营，原铁精粉运输路线与铁路道口交叉存在重大安全隐患，且西侧铁精粉、废石及自有车辆运输混行，亟需优化厂区道路运输路径。本项目旨在形成“铁路运输为中轴线，东侧货场物流运输、西侧铁精粉/废石/自有车辆运输”的分区格局，消除安全隐患，提升运输效率。

本项目采购全流程设计服务，要求严格遵循限额设计原则，确保汽运物流车场优化改造项目的总投资控制在580万元人民币以内。

- 2.2采购内容：本项目设计服务涵盖厂区道路改造、设备清单及安装配套技术服务、厂区大门改建等设计。设计范围及工作内容：包含但不限于前期策划技术咨询、方案设计、初步设计、设计概算、施工图设计（包括施工图设计过程中涉及的设计方案深化、优化以及可能发生的方案变更等，直至采购人满意）、施工期间设计跟踪服务、工程竣工验收、技术协助及其他相关服务工作。具体内容如下：

- （1）前期勘察测绘：对改造范围内地形、地貌、地下管线、现有建（构）筑物等进行全面勘察测绘。

（2）道路改造工程设计：含新建混凝土路面、路面维修、加铺沥青路面、土方工程、附属交通设施等设计；

（3）暖气管路优化改造工程设计（矿服公司南厂至寰宇新材段）：含管路迁移路径规划、地埋敷设、管道沟设计、保温防护等设计；

（4）设备清单及安装配套设计服务：含添减磅、精粉销售空车/重车地磅、洗车机、自动取样机（单头）的点位选址、基础结构等设计；

（5）厂区大门改建工程设计；

（6）限额设计专项工作：编制符合项目总投资≤580万元的设计概算，优化设计方案实现成本管控，确保各子项投资匹配控制额度；

（7）施工及验收配合：提供设计交底、现场技术服务、设计变更、竣工验收技术支持等全程配合服务。

2.3设计服务周期

设计成果交付时间：自合同签订之日起10个日历日内完成全套施工图设计文件编制并提交采购人审核，谈判供应商可竞报最快完成设计文件的时间。

施工及验收配合服务至项目整体竣工验收合格止。

2.4踏勘现场

2.4.1踏勘时间：2026年3月14日9:30

2.4.2集合地点：山东金岭矿业股份有限公司党委大院门口。

2.5分包

本项目仅限地质勘察部分可分包，分包单位须具备相应资质。

3.谈判供应商资格要求（谈判响应供应商不符合以下条件的，资格审查将被否决，不再进入下一阶段的评审）：

3.1 谈判供应商应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。

3.2 谈判供应商应具有工程设计市政行业（道路工程）专业乙级及以上资质。

3.3拟派本项目设计负责人具有工程类相关专业高级及以上技术职称；

3.4 谈判供应商须提供道路工程设计业绩（以2022年1月至今的合同为准，合同至少要包括：合同双方主体的基本信息页，合同约定工作内容页、合同签字页等）。

3.5谈判供应商未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体；（须提供网络截图并加盖公司公章）。

3.6谈判供应商财务状况良好，没有处于财产被没收、接管、破产或其他关、停、并、转的状态（须提供近三年（2023、2024、2025）财务报表（完整会计年度资产负债表和损益表）或财务审计报告）；如近期成立的企业提供成立至今的财务报表或报告。

3.7本项目不接受联合体投标。

4.谈判文件发售办法：

4.1本项目实行网上报名，网上发售电子版谈判文件。凡有意参加投标者，请于2026年 3 月 11 日至2026年 3 月 13日登录山钢集团阳光购销平台（https://bams.shansteelgroup.com/）,报名并购买下载电子版谈判文件。

4.2未注册供应商，请登录山钢集团阳光购销平台（https://bams.shansteelgroup.com/）,注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可；点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示，报名成功后再按本公告要求交费即可(必须先报名再交费）。

4.3 谈判文件每包售价200元，售后不退；从谈判供应商基本账户电汇或转账到采购人账户，并在银行汇款或转账备注栏中注明项目编号(后四位)及款项性质（标书费）；否则，采购人有权不予确认，由此引起的后果由潜在谈判供应商承担。

采购人账户信息

账 户 名：山东金岭矿业股份有限公司

银行账号：1603065809201000694

开户银行：工行淄博高新支行

4.4 谈判供应商缴纳标书费后，采购人将在二个工作日内完成费用确认。确认完成后，谈判供应商可登录山钢集团阳光购销平台下载谈判文件。

4.5 谈判供应商如需开具标书费发票，须将开票信息（含单位名称、纳税人识别号、地址电话、开户行及账号）、发票类型（增值税专用发票/增值税普通发票）、费用转账记录等材料，发送至电子邮箱：jlkyzbb@163.com。

4.6 本项目不接受未购买本谈判文件的供应商投标。

5.响应文件的递交

5.1谈判响应文件递交截止时间（开标时间）、地点。

5.1.1谈判响应文件递交截止时间(开标时间)：2026年3月 18日9:00

5.1.2开标地点: 山东金岭矿业股份有限公司科创中心三楼开标室。

5.2谈判供应商递交响应文件应按照谈判文件的要求进行。

5.3逾期送达的、未送达指定地点的或者不按照谈判文件要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

5.4本项目响应供应商参加现场谈判活动。

6.发布公告的媒介

本项目谈判公告在“山钢集团阳光购销平台（http://bams.shansteelgroup.com/）”发布。谈判公告将明确对谈判供应商的资格要求、发售谈判文件的日期和方式、投标、开标等事宜。

7.联系方式

联系地址：淄博市张店区中埠镇铁鹰路29号。

电子邮箱: jlkyzbb@163.com

咨询时间：工作日  上午：8:30-11:45      下午：13:30-16:45

| 序号 | 业务 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标咨询 | 王先生/宫先生 | 0533-3089963 |
| 2 | 商务咨询 | 赵女士 | 0533-3089992 |
| 3 | 技术咨询 | 董先生 | 0533-3089993 |
| 4 | 踏勘现场 | 张先生 | 0533-3089993 |
| 5 | 监督 |  | 0533-3089311 |