招标编号： 801249526022504

山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

年产15万吨高科技新材料项目（一期）

地基处理（桩基）试验工程

招标公告

山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

2026年2月25日

项目地基处理（桩基）试验工程招标公告

致潜在投标人：

山东耐材集团鲁耐窑业有限公司现拟对以下项目进行公开招标,相关事宜公告如下，欢迎符合条件的潜在投标人参加本次招标。

（郑重声明：山东耐材集团鲁耐窑有限公司始终坚持公开、公平、公正的原则开展招评标工作。某些单位或个人打着各级领导的旗号允诺帮助投标人中标并索要相关费用的，均为骗局，投标人切勿轻信，否则产生的后果由投标人自负。）

第一章：招标内容

对公司“山东耐材集团鲁耐窑业有限公司年产15万吨高科技新材料项目（一期）”场地进行地基处理（或桩基施工），具体工作内容：本项目占地总面积89483平方米，现场场地已平整，根据地质勘察报告及设计院方案要求，方案一：需通过地基处理提高地基承载力，先进行试夯、试桩；方案二：基础形式采用桩基，需进行现场试桩。完工后场地平整符合设计要求，满足后续工程，具体执行设计院出具的地基处理技术要求或桩基技术要求，必须通过承载力检测，鲁耐公司负责委托第三方进行地基承载力检测。

第二章：投标人须知

- 服务商具备资质：

- 中华人民共和国境内合法注册，具备有效的营业执照及安全生产许可证，有良好的服务质量、经营业绩，投标人注册资金应不低于1000万元；

- 建筑工程施工总承包三级及以上资质或地基基础工程专业承包三级及以上资质，项目经理要有二级及以上注册建造师资格（土建专业），公司在人员、设备、资金等方面具有承担本项目的能力和经验；

- 投标人具有近五年类似项目业绩。须提供有效的合同及体现项目名称且在本项目公告发布之日前开具的发票的复印件；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：未处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结或破产或其他关、停、并、转的状态；无不诚信记录【在全国企业信用信息公示系统网站（www.gsxt.gov.cn）中未列入严重违法失信企业名单，在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，政府采购严重违法失信行为记录名单，近三年内无重大违法记录、无行贿犯罪记录、未有骗取中标和重大质量事故等不良事件记录、投标人或其法定代表人没有行贿犯罪行为（以“中国裁判文书网”（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果为准）】。

2、服务商有意愿投标，务必先到现场踏勘确认，同时向发包方索取项目相关的详勘等资料，再按需方要求进行投标报价，出具施工方案，提供其他关于同类项目业绩证明，投标单位营业执照、资质证书、信用证明、法人代表授权等资料封存在投标文件中。

3、服务方式及要求：固定单价包干，中标后签订服务合同，按合同约定时间完成相关施工作业。

4、服务质量标准与要求：

（1）按照采购要求，在合同约定时间内完成山东耐材集团鲁耐窑业有限公司年产15万吨高科技新材料项目（一期）所在场地地基处理（或桩基）试验全部工作（包含但不限于试夯、试桩、土方场内倒运、降水、安全环保防护、减震措施、夯后场地平整及隐蔽不确定因素处理等所有工作）施工前，在施工现场选取有代表性的场地进行试夯或试验性施工。试夯区或试验性施工区其面积不小于20x20m，试验区数量应根据建筑场地复杂程度、建筑规模及建筑类型确定。方案一根据试验性施工结果，再修订处理方案。地基处理后建筑物影响范围内要求地基承载力特征值fak≥180Kpa，建筑物影响范围外要求地基承载力特征值fak≥80Kpa。方案二灌注桩施工前,应充分了解场地的工程地质特点，并应先作试验桩以确定成桩工艺，按规范要求进行竖向承载力试验，检验方法采用静载荷试验。检测数量应满足设计要求，且在同一条件下不应少于3根；当预计工程桩总数小于50根时，检测数量不应少于2根。建筑物影响范围及方案详见附资料(按照两种方案分别报价)，施工方案需满足《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012相关规定，地基处理后场地平整符合设计要求，满足后续工程施工需求。

鲁耐公司将严格按规范对强夯处理地基的质量进行检测，并委托第三方出具具有检测资质的报告，具体标准执行《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2018相关规定，承载力检验应根据静载荷试验、其他原位测试和室内土工试验等方法综合确定。

（2）按照国家现行相关专业质量验收规范要求进行验收，要求达到合格标准。

（3）工程施工符合相关环保及安全要求。

（4）工期原则不超30天(包含检测时间)。

5、报价及结算：投标人采用固定单价报价，工程量按实际完成并经发包人、监理等共同确认的合格工程量计算，结算价款=固定单价×实际完成合格工程量±设计变更及签证费用；开具有效的增值税专用发票后付款。付款结算方式有支票、电汇或承兑汇票等。

6、答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，应当以书面形式提出质疑，招标人对投标人的质疑将做出答疑，并书面通知所有投标人。

7、投标人必须先完成网上报名，然后将纸质投标书邮寄或送达至招标人现场。

8、价格页签字或盖章要求：投标书/数量报价表及其明细表逐页签字盖章。

9、投标文件正副本份数：正本一份，副本一份。

10、装订要求：正副本分别单独装订（顺序：施工方案、投标书、报价明细、法人代表授权书-授权委托书见:附件三），文件密封。

11、投标报价及费用

（1）本项目投标以人民币报价，所有投标报价均为含税价格。

（2）不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与投标有关的全部费用。

（3）要求递交投标保证金，投标保证金数额：1万元整。

2026年3月2日17:00之前投标单位须公对公转账至我司账户(招标人账户信息见序号15),同时银行汇款或转账备注栏中注明--鲁耐新项目（一期）地基处理试验工程保证金，保证金回单一并放入投标材料中。

投标单位需在投标文件中，提交企业账户信息并加盖企业公章；中标结果公示后，1个月内无息退还未中标单位的投标保证金；中标供应商的投标保证金自动转为安全履约保证金，项目完成交付使用后30个工作日内，按原账户将安全履约保证金余额（若有安全考核扣款，将从安全履约金相应扣除）无息退回。

12、封套上必须写明：投标单位名称、投标单位（人员）联系电话、招标人名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司；招标人地址：淄博市博山区柳杭东路2号；招标项目名称：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司年产15万吨高科技新材料项目（一期）地基处理（桩基）试验工程（标书必须保证密封，加盖投标单位公章），否则按废标处理。

13、是否退还投标文件：否。

14、开标时间：3月上旬。

15、开标地点：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司会议室。

招标人账户信息：开户银行：交通银行淄博博山万杰支行

收款人：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

开户银行帐号：373020603010010006037

16、合同文件签订：接中标通知后5个工作日内与山东耐材集团鲁耐窑业有限公司签订合同文件（技术协议及商务合同）。

17、注意事项：投标人投标后在工作日8:00点—17:00点间需保持联系方式畅通，如因投标人原因未能及时联系，一切后果由投标人自负。

第三章：评标办法

投标人需与招标方进行充分交流后出具具体报价方案。招标采用综合评估法，由山东耐材集团招标部门组织评标委员会进行集中统一开标评标，经最终评审打分确定中标单位，定标后三天内通知中标单位，未中标单位不再进行通知。

本次综合评分各项得分占比为：价格部分（60分）按各单位投标报价情况按比例折算计分，价格得分=最低报价/投标报价*60；服务业绩（20分），根据所提供服务单位业绩情况等进行打分；企业规模、服务质量、能力评估（20分）

第四章：投标报名

1、投标方式：投标必须先完成网上报名，然后将纸质投标书邮寄至招标人现场，网上报名网址https://bams.shansteelgroup.com/，注册用户成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。（注册时仅填写或上传带红星的必填项，完成注册即可，因资格后审，新用户联系收标咨询人员审核；重新登陆，点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示，不必理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示;按本公告要求交费即可）

2、投标地点：山东省淄博市周村区王村镇泉王路30号（王铝矿）-山东耐火材料集团有限公司运营管理部107室。

收标人：赵先生，联系电话：13864316879。

3、网上报名和投标截止时间：2026年3月3日23:59

4、报名/收标咨询：赵先生，联系电话：13864316879。

业务咨询：刘先生，联系电话：13964406139。

现场踏勘：黄先生，联系电话：17865922762。

5、现场踏勘时间：2026年2月26日-3月2日9点-16点

6、投标单位只允许将报价填写到规定的位置，不得对报价单内容及格式进行修改，如有偏离，请另附说明。

7、本合同解除的条件：按合同法相关条款规定执行。

8、合同争议的解决方式：经双方友好协商无效后，在买受人所在地民法院诉讼解决。

第五章：投标书格式

附件一：投标书

投 标 书

致：山东耐材集团鲁耐窑业有限公司

贵方提出的                的投标，经详细研究，我们决定参加投标并做如下承诺：

1．提供投标须知规定的全部投标文件：

资格证明文件、报价单，各一式两份，正本1份，副本1份。

2．我们愿意按照招标文件中规定的一切提供招标材料。

3．我们同意招标文件的各项规定，保证遵守招标文件中的有关规定。

4．如果我们中标，将按招标文件及承诺履行我们的责任。保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任与义务。中标后如不履行自己的责任和义务，愿意赔偿和承担由此给招标人造成的全部损失和法律责任。

5．愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。

6．我们愿意提供招标人在招标文件中要求提供的所有文件。

7．我们愿意按合同法及双方签字的合同履行自己的全部责任。

8．本投标自开标之日起60天内有效。

联系人（签字）：                投标人地址：

电  话：　　　　　　　　　　　   邮寄地址：

传  真：                         邮政编码：

手  机：                    投标单位法定代表（签字）：

邮  箱：                    投标人名称（加盖公章）：

开户银行名称：                      账号：

税号：                             年    月    日

附件二：投标报价明细单

投标报价一览表

（方案一:强夯+孔内深层强夯）

项目名称:年产15万吨高科技新材料项目（一期）地基处理（桩基）试验工程

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税合计（元） | 税率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强夯 | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 深层孔内强夯 | 米 | 暂估300米 |  |  |  | 碎石等由发包方负责提供；工程量据实结算。 |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 （人民币：元，含税） （包含施工期间发生的工程费、防护费等所有费用） |  | 大写： 小写：¥ 开票税率：（ ）% |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他服务承诺（增值服务）： |  |  |  |  |  |  |  |

此表为投标报价的明细清单，投标单位根据项目相关的详勘资料、地基处理方案、现场踏勘情况等自行补充完成。

投标报价一览表

（方案二:强夯+灌注桩）

项目名称:年产15万吨高科技新材料项目（一期）地基处理（桩基）试验工程

| 序号 | 施工项目 | 单位 | 数量 | 含税综合单价（元） | 含税合计（元） | 税率% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 强夯 | m2 | 400 |  |  |  |  |
| 2 | 灌注桩 | 米 | 暂估200米 |  |  |  | 包工包料，工程量据实结算。 |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 （人民币：元，含税） （包含施工期间发生的工程费、防护费等所有费用） |  | 大写： 小写：¥ 开票税率：（ ）% |  |  |  |  |  |
| 工期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他服务承诺（增值服务）： |  |  |  |  |  |  |  |

此表为投标报价的明细清单，投标单位根据项目相关的详勘资料、地基处理方案、现场踏勘情况等自行补充完成。

附件三：授权委托书

本人	（姓名）系	（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：	 。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由其法定代表人（单位负责人）和委托代理人签字。

投	标	人：	（单位公章）

法定代表人（单位负责人）：	（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

年	月

山东耐材在线举报平台