招标编号:21124326060800

山东钢铁集团日照有限公司

LNG作业区往复式压缩机无级气量调节改造项目（一期）

建安施工招标公告

山东钢铁集团日照有限公司

2026年 6 月

致投标人：

山东钢铁集团日照有限公司现拟就LNG作业区往复式压缩机无级气量调节改造项目（一期）建安施工进行公开招标采购。相关事宜公告如下，欢迎符合条件的投标人参加本次招标。

一、招标条件

招标人单位名称：山东钢铁集团日照有限公司

招标人项目名称：LNG作业区往复式压缩机无级气量调节改造项目（一期）建安施工

项目资金来源：自筹，项目出资比例：100%。

建设地点:招标人工厂所在地（日照市岚山区山东钢铁集团日照有限公司）。

二、招标范围及内容

（一）LNG作业区往复式压缩机无级气量调节改造项目（一期）建安施工招标范围包括：

1.压缩机无级气量调节系统安装施工

进气阀与执行机构安装：

拆除压缩机原有机械式进气阀、压阀盖，清理气缸阀座密封面。安装无级气量调节专用进气阀，更换配套执行机构安装压盖。

在压盖顶部安装液压执行机构，完成执行机构与气阀机械连接、定位与固定。

TDC上死点传感器安装：

在压缩机指定位置打孔/安装感应螺栓，安装TDC上死点传感器。完成传感器支架固定、位置校准，确保活塞位置信号采集准确。

液压油站及液压管线安装：

在压缩机旁指定位置就位、固定液压油站，完成基础找平、减震处理。敷设液压金属管/软管，替代原风动卸荷机构管线。按要求敷设氮气密封管线。

液压系统调试：

液压油站注油、排气、压力整定，检查油温、液位、过滤系统。调试液压执行机构动作，确保与进气阀联锁可靠、响应精准。

2.电气与仪表安装施工

电气供电施工：

从现有低压配电室备用回路接引电源，敷设阻燃交联铜芯电缆，沿电缆沟/桥架/穿管敷设。完成液压油站电机接线、接地、过载/短路保护安装。新增设备金属外壳、管线、仪表柜可靠接地，满足防爆与防静电要求。

仪表与控制系统安装：

安装中间接口单元，仪表柜就位，完成柜内布线、标识、绝缘测试。

信号线缆敷设与接线：

敷设TDC传感器、执行机构、仪表、DCS信号线缆。完成线缆终端制作、编号、压接，确保信号传输稳定。

DCS系统接入与调试：

现场15台往复式压缩机PLC控制柜至DCS室线缆敷设、接线。配合完成通讯接口、信号转换、隔离处理，满足远程监视、趋势查询、调节阀远程控制要求。

3.承包人在合同约定时间内，完成上述范围内安装、调试、联试配合、交工、性能考核及系统验收、保驾护航等相关内容。

具体要求详见招标文件。

4.工期：80日历日。

三、投标人资格要求

本次招标资格审查采取后审方式。投标人不符合以下条件之一的，资格审查将被否决，不再进入下一阶段的评审：

1.投标人具有独立法人资格。

2.资质要求：

具有冶金工程施工总承包二级及以上资质或机电工程施工总承包二级及以上资质或石油化工工程施工总承包二级及以上资质，同时具有有效的安全生产许可证（投标人须提供查询资质及有效期的权威机构网站网址链接）。

3.业绩要求：投标人须提供2021年（含）以来与本项目相同或相似的业绩至少1份(以合同签订时间为准)。

4.不接受联合体方式投标。

四、公告及投标报名时间

2026年6月9日至2026年6月16日。

五、投标文件递交，投标截止时间（开标时间）及开标方式

1.投标文件递交的截止时间（称投标截止时间、开标时间）：

2026年6月18日9时0分0秒，投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

2.文件递交

通过山东钢铁集团有限公司采购与拍卖信息管理平台（https://bams.shansteelgroup.com）递交电子投标文件。

3.开标方式

投标人不需到招标人现场。

开标当日，投标人应安排有关商务及技术等人员登陆https://bams.shansteelgroup.com，进入开标大厅等待开标及做好随时进行澄清、答疑准备，请保持网络及电话畅通，以便及时进行澄清、答疑等环节。若评标委员会发出需澄清、答疑等要求，答复时间超出30分钟，则视为不响应，招标人有权做出不利于投标人的判断。需要延长或缩短答疑时间的视开标情况另行通知。

六、踏勘：不组织

七、投标报名及招标文件的获取方式

本次招标采用网上报名方式。凡有意参加的潜在投标人，在公告期内登陆：https://bams.shansteelgroup.com注册报名, 首次参与招标的投标人需在平台注册，注册时请参照网站首页的《使用帮助》，用户注册成功后，须修改初始密码，重新登录后报名。点击报名，已报名成功的项目将消失，系统给予报名成功的提示（无需理会系统给予的“上传业绩”、“交费”等提示），报名成功后再按本公告要求交费即可（必须先报名再交费）；投标人交纳标书费后，招标人财务在2个工作日内确认，确认后投标人可直接用注册的账户和密码从网上下载招标文件。

八、标书费及投标保证金

本次招标项目标书费 200 元（人民币）。

投标保证金5000元（人民币）（大写：伍仟元整）

户名：山东钢铁集团日照有限公司

账号：406899991010003032368

开户行：交通银行股份有限公司日照分行

行号：301473200013

注：

1.标书费、投标保证金均不能通过个人账户打款，必须从投标人账户电汇或转账到招标人投标保证金收款账户(汇错账户将原路径退回，不予受理)。

2.标书费不再开具收据，日照公司开具电子增值税专用发票并发送至供应商邮箱。（供应商必须认真填写投标人信息表（详见招标文件附录12），必须确保信息准确。）

3.交款时，标书费、投标保证金必须分开缴纳，不能合并一笔支付。并必须注明投标项目（如有分包的须注明包号）；否则，招标人有权不予确认，由此引起的后果由潜在投标人承担。

4. 在书面合同签订后向中标人和未中标的投标人退还投标保证金（无息）。期间谢绝电话咨询退还事宜；已交纳投标保证金，因故未投标的，请将投标保证金回执单扫描件及退换理由发至邮箱sdgtrz@163.com告知，并在邮件“主题”处写明：投标保证金+****项目（未投标）+****单位+联系人+联系方式,在收到邮件后招标人会及时回复。

九、招标文件澄清

投标人要求招标人对招标文件答疑的，应在投标截止时间10日前向招标人提出，澄清邮箱：sdgtrz@163.com，同时向该邮箱发送PDF版和word版澄清问题文件。澄清在邮件 “主题”处应注明：澄清+****项目+****单位+联系人+联系方式，不按要求注明信息的，招标人有权作未收到澄清要求文件处理。

请潜在投标人每日登陆https://bams.shansteelgroup.com，用注册的用户名查找是否有招标澄清或补充文件及现场澄清通知等信息，招标人不再单独通知，怠于登陆造成的后果由潜在投标人承担。

十、招标人联系地址、联系人及联系方式

联系地址：山东钢铁日照公司办公楼（百度地图可查）-餐饮中心A区二楼201室（日照市东港区临钢路1号）咨询时间：

工作日 上午：9:00-11:30      下午：14:00-16:30

| 序号 | 业务 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标书费 | 李女士 | 0633-7920555 |
| 2 | 保证金 | 金先生 | 0633-7927657 |
| 3 | 投标技术咨询 | 张先生 | 18306333463 |
| 4 | 投标商务咨询 | 刘先生 | 0633-7920287 |
| 5 | 网站技术员 |  | 0633-7920020 0531-67606687 |
| 6 | 其他咨询 |  | 0633-7920935 |
| 7 | 监督 |  | 0633-7927999 |
| 8 | 澄清邮箱 |  | sdgtrz@163.com |
| 9 | 投诉邮箱 |  | sdgtrzjd@163.com |